### Plan d’action annuel 2026 –Accessibilité numérique du site internet ateliers-enfants-de-parents-separes.fr

L’Unaf, Union nationale des associations familiales, s’engage à rendre le site internet ateliers-enfants-de-parents-separes.fr accessible à tous, conformément à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances. Ce plan annuel d’accessibilité s’inscrit dans ce cadre, mais aussi dans l’objectif de prendre en compte les besoins de tous les utilisateurs et d’offrir une meilleure qualité de service. À cet effet, le site va être progressivement mis en conformité avec le RGAA pour en améliorer l’accessibilité. 
Ce plan annuel est lié au schéma pluriannuel d’accessibilité qui présente la démarche globale de mise en accessibilité. Ce plan est établi pour la période du 01/01/2026 au 31/12/2026, il a été mis à jour le 1er janvier 2025.

## Agenda planifié des interventions

| Planification | Action | Etat |
| --- | --- | --- |
| Avril 2026 | Corriger les images décoratives mais porteuses d’alternatives renseignées dans les pages | A venir |
| Mai 2026 | Corriger les images décoratives mais porteuses d’alternatives renseignées dans les articles | A venir |
| Juin 2026 | Corriger les liens qui ne sont pas explicites dans les pages | A venir |
| Juillet 2026 | Corriger les liens qui ne sont pas explicites dans les articles | A venir |
| Novembre 2026 | Préparation du prochain plan d’action | A venir |
| Décembre 2026 | Bilan du plan annuel 2026, mise à jour document plan d’action | A venir |